2026年巴达尔胡镇居日很扎拉嘎嘎查巷道
硬化项目实施方案

一、项目概况
为扎实推进乡村振兴基础设施提档升级，补齐农村巷道通行短板，彻底解决居日很扎拉嘎嘎查村内巷道泥泞坎坷、雨天积水、出行不便等问题，改善农牧民生产生活条件、提升村容村貌，助力和美乡村建设，结合嘎查实际情况，实施本次巷道硬化项目。
本项目位于巴达尔胡镇居日很扎拉嘎嘎查，主要对村内主干及入户巷道进行硬化改造，项目总建设长度2.244公里，惠及嘎查常住农牧民群众，是完善村级基础设施、畅通村内交通、便利群众生产生活的民生实事项目，对巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴高质量发展具有重要意义。
二、项目建设依据
依据各级乡村振兴基础设施建设相关工作部署、项目建设管理相关规定，结合本嘎查巷道现状及群众实际需求，制定本实施方案。
三、项目建设内容及规模
[bookmark: _GoBack]新建巷道硬化2.244公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，水泥混凝土路面。需上级帮扶资金182.4610万元。
四、项目实施原则
1.民生优先，因地制宜：立足嘎查实际，贴合群众出行需求，不搞过度建设，兼顾实用性与经济性，切实解决群众急难愁盼问题。
2.质量为本，安全第一：严格遵守工程建设规范，全程把控施工质量，落实安全生产责任制，杜绝安全事故发生。
3.公开透明，群众参与：项目立项、施工、验收全程公开公示，广泛接受村民监督，充分征求群众意见，保障群众知情权、参与权、监督权。
4.高效推进，规范管理：严格按照项目流程规范施工，细化工作节点，压实工作责任，确保项目保质保量按期完工。
五、项目时间进度安排
项目时间进度安排：2026年4月至2026年11月
1.项目规划落实阶段：2026年4月-6月
2.项目实施阶段:2026年7月—9月
3.项目验收阶段：2026年10-11月
六、资金使用管理
本项目资金来源为乡村振兴专项项目资金，资金使用严格执行财政资金管理规定，专款专用、专项核算，杜绝挤占、挪用、截留项目资金。所有资金支出全程留痕、公开公示，严格履行审批流程，主动接受财政、审计及群众监督，确保资金规范、高效使用。
六、项目效益
1.社会效益：项目完工后，可彻底改善居日很扎拉嘎嘎查村内2.5公里巷道通行条件，解决村民出行难、行车难问题，极大便利群众生产生活、物资运输和农机作业，切实提升群众幸福感、获得感。
2.生态人居效益：有效改善村内巷道脏乱差、雨天积水、路面泥泞等问题，优化村庄人居环境，提升村容村貌，助力和美乡村建设。
3.振兴赋能效益：进一步完善村级基础设施，补齐乡村振兴短板，夯实嘎查发展基础，为村级产业发展、乡村治理、乡风文明建设提供有力支撑，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。
