乌恩扎拉嘎嘎查“为民办实事”
专项行动实施方案

为深入践行以人民为中心的发展思想，扎实推进树立和践行正确政绩观学习教育落地见效，有效整治群众身边突出问题，切实解决我嘎查群众出行急难愁盼问题，补齐基础设施短板，提升基层治理服务水平。根据上级关于开展“为民办实事”专项行动的工作部署，结合我嘎查实际，制定本实施方案。
一、总体目标
坚持民生导向、问题导向、实效导向，聚焦群众反映强烈的出行难题，扎实推进桥涵路面修缮民生项目，规范项目实施流程、严格资金使用管理、健全群众监督机制，保质保量完成实事项目建设，切实改善村民通行条件，提升群众获得感、幸福感、安全感。
二、项目基本情况
（一）项目建设内容
我嘎查苏特冷屯西南200米处桥涵路段，因常年通行损耗、冬季结冰积水，路面破损严重。每逢冬季路面结冰打滑，通往乌兰套海方向车辆通行受阻，村民日常生产生活、出行通勤极为不便。本次项目主要对破损路面22米路段进行全面修缮硬化，彻底解决路段结冰、破损、通行困难等问题，保障全年安全通畅通行。
（二）项目资金来源
本项目建设资金为乡村振兴衔接资金，全程严格按照衔接资金管理办法规范使用，专款专用、专账核算。
（三）项目实施主体
由乌恩扎拉嘎嘎查“两委”牵头，全权负责项目申报、组织施工、过程监管、验收公示等全流程工作，自主推进项目落地实施。
三、主要工作任务及时间安排
（一）筹备启动阶段（4月30日前）
全面摸排核实群众诉求，梳理形成我嘎查为民办实事项目需求清单。细化项目建设内容、工期计划、责任分工，完善本嘎查专项实施方案，完成项目备案、前期筹备等各项工作，全面启动项目推进工作。
（二）施工实施阶段（4月30日—6月20日）
严格按照施工标准推进20米破损路面修缮工程，规范施工流程、把控施工质量。全程建立村民监督机制，实时公示施工进度、用工情况、资金使用情况，及时收集群众意见，保质保量按期完成项目施工建设。
（三）验收收尾阶段（6月20日—7月1日）
项目施工完成后，整理完善项目台账、施工资料、资金凭证等档案材料。组织村干部、村民代表开展项目自查验收，对发现的问题立即整改。完成项目最终公示，做好项目收尾、后续管护工作。
四、保障措施
（一）强化组织领导，压实工作责任

成立嘎查“为民办实事”专项行动工作小组，由嘎查党支部书记任组长，嘎查“两委”干部、网格员为成员。小组全面统筹项目推进、施工监管、问题整改等各项工作，明确专人负责项目日常对接、进度跟踪，细化分工、责任到人，确保项目各项工作有序高效推进，杜绝推诿扯皮、不作为慢作为问题。
（二）规范项目实施，严控工程质量
严格遵守小型民生项目建设管理规定，坚持便民利民、务实高效原则。优先吸纳本嘎查村民参与项目施工、场地清理、后期管护等工作，落实以工代赈要求，带动村民就近务工增收。严格把控施工工艺、工程用料和施工质量，全程做好施工记录，杜绝偷工减料、敷衍施工等问题，确保工程质量达标、经得起群众和时间检验。
（三）严守资金纪律，规范资金使用
严格执行乡村振兴衔接资金管理使用相关规定，实行专款专用、专账核算，资金全程封闭运行，坚决杜绝挤占、挪用、截留、违规支出资金等情况。详细登记资金拨付、使用明细，留存完整票据凭证，全程留痕、规范管理，确保每一笔民生资金都用在实处、取得实效。
（四）健全公开机制，主动接受监督
严格落实村务公开制度，通过嘎查村务公开栏、村民微信群等平台，对项目实施方案、施工进度、用工名单、资金明细、验收结果等内容全程公开，公示时长不少于5个工作日。畅通群众监督渠道，主动接受全体村民监督，及时回应群众疑问、整改群众反馈问题，保障项目实施公平、公正、公开。
（五）强化督导落实，确保工作实效
工作小组常态化开展项目现场督导检查，每日巡查施工进度、工程质量，建立问题台账，发现问题立行立改。严格对照时间节点倒逼工作落实，确保项目按期完工、顺利验收。同时建立长效管护机制，项目完工后定期巡查养护，持续保障路段通行安全通畅，切实把民生实事办实、办好、办长久。
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